## Slide 1
Sim
Não
Sim
Não
Projeto irá para o próximo ciclo?
Projeto foi aprovado no Gate Keeper?
Precisa ajustar material?
Não
Projeto foi aprovado pelo comitê do mês?
Não
Sim
Sim
D
Envio do material para o escritório
Verificar necessidade de ajuste
Realizar ajustes
Encerramento do card com evidência
Atualizar card para próximo ciclo
Solicitar escritório para liberar PEP
Informar PEP para GP via JIRA
Analisar material
Precisa de ajuste?
Sim
Solicitar ajuste
Montar apresentação do Kickoff
Realizar ajuste
Realizar Kickoff do projeto
Não
Inserir evidência da reunião
Encerrar PR
Preenchimento documentação padrão
Gestão de portfólio analisa o material de cada projeto no Confluence
Gestão de Projetos
(Escritório de Projetos)
Execução do projeto
(Equipe)
Responsável do projeto
(GPs)
SE HOUVER necessidade de GM/SM no projeto
Encerramento
D
Projeto
Suprimentos / Contratos
Execução
Forecast
Status Report
Gestão de risco
Validação
(testes)
C
Requisitos
A
B
GM/SM
GM/SM
GM/SM
GM/SM
GM/SM
Custo
Prazo
Escopo
Plano de projeto
PPT
Planilha de PEP
Viabilidade
Plano de Desembolso
Discovery
Cadastro de Riscos do PR
Revisão do plano de desembolso
Homologação
Operação Assistida
Tombamento
Checklist
Reuniões
Pré-Tomabmaneto
e Tombamento
Comunicado